中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼电梯拆除服务项目市场调研公告

为科学、合理地编制本项目采购需求，准确掌握市场供应情况、价格水平及服务能力，现就中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼电梯拆除服务项目开展市场调研。欢迎符合资格条件的供应商积极参与。

一、调研项目基本情况

（一）项目名称：中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼电梯拆除服务项目。

（二）项目地点：中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼。

（三）项目内容：中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼1#、2#两台病床梯（日立MCA-B1600-2S90，额定载重量1600kg，额定速度1.5m/s）的拆除：含电梯停用断电、轿厢及对重等部件拆卸与解体、导轨及机房相关设备拆除，拆卸完成后场内搬运及按采购人指定位置分类集中堆放（需要用吊车把部件吊装至一楼地面，电气部件放置在室外需要遮盖防雨防潮），以及作业区域安全围蔽等。

（四）参考数量：2台。

（五）工期要求：中标人须在接到采购人通知后3个自然日内进场，并自进场之日起7个自然日内完成全部拆除、搬运、堆放工作。

（六）作业提示：涉及高处作业的，作业人员须持有应急管理部门核发的《特种作业操作证》（作业类别：高处作业）；电梯拆除作业人员须持有市场监督管理部门核发的《特种设备安全管理和作业人员证》（作业项目：电梯修理），证件须在有效期内；拆除作业须符合特种设备安全管理相关规定，施工前须切断电梯电源并做好井道、厅门口安全防护及警示围蔽。

（七）合同形式：本项目最终费用不足5万元的，以中标通知书代替合同，不再另行签订合同。若成交价超过5万元，另行签订合同。

（八）拟拆除电梯主要参数：本次拟拆除的两台电梯均为日立病床梯，型号MCA-B1600-2S90，停站层数6层，额定载重量1600kg，额定速度1.5m/s，出厂日期分别为2018年4月、2018年7月，详细参数见附件3《拟拆除电梯主要参数表》。

二、调研内容

1. 市场供应情况：可承接本项目的供应商数量、资质与人员能力、类似项目业绩情况。

2. 报价：填写附件1《中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼电梯拆除服务报价表》，报价需要包含人工、机具（含吊装设备、脚手架、高空作业车等）、安全防护用品、措施费、保险、辅材耗材、场内二次搬运及堆码、井道及厅门口安全防护围蔽、废弃物清理、管理费、利润、税金等。

三、参与供应商资格条件

1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，持有有效营业执照，经营范围涵盖电梯安装、维修、改造或特种设备相关业务；并具有市场监督管理部门核发的《特种设备生产许可证》（许可项目：电梯安装含修理）或《特种设备安装改造修理许可证》（电梯类），且证件在有效期内。

2. 拟投入的电梯拆除作业人员须持有市场监督管理部门核发的《特种设备安全管理和作业人员证》（作业项目：电梯修理，项目代号T），且证件在有效期内。

3. 拟投入的高处作业人员须持有应急管理部门核发的《特种作业操作证》（作业类别：高处作业），且证件在有效期内。

4. 未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

四、需提交的资料

1. 市场调研报名表（见附件2）；

2. 营业执照副本复印件（加盖公章）；

3. 相关资质或能力证明（如《特种设备生产许可证》（许可项目：电梯安装含修理）、《特种设备安装改造修理许可证》（电梯类）、电梯安装改造维修能力证明等，如有）；

4. 拟投入电梯拆除作业人员及高处作业人员证书复印件（加盖公章）；

5. 近三年类似项目业绩证明材料（电梯安装或者拆卸业绩、维保业绩不算）；

6. 中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼电梯拆除服务报价表（见附件1）；

五、调研时间及方式

- 公告时间： 2026年10月31日至2026年11月5日。

- 报名方式：请将上述需提交的资料整理为单个 PDF 格式电子文档，发送至指定电子邮箱wuxunjin@gzzoc.com并抄送至fanxin@gzzoc.com，邮件主题及 PDF 文档命名格式统一为：中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼电梯拆除服务项目市场调研 + 单位名称 + 联系人 + 联系电话；

- 报名截止时间：2026年11月5日17时（以邮件到达指定邮箱时间为准），逾期提交将不予受理；

- 本项目不组织现场踏勘，报名过程中如有任何疑问，可在工作日工作时间拨打联系电话：020-66322129（吴先生） 进行咨询。

六、有关声明

1. 本次市场调研仅为了解市场情况、编制采购需求及测算项目预算提供参考，不构成采购邀约或承诺，不产生中标、成交结果；本项目的采购方式、资格条件、评审办法等，以采购人按内部采购管理制度审批后发布的正式采购文件为准。

2. 供应商提供的报价仅供调研参考，不作为投标报价或成交依据，也不必然被采纳；采购人不对供应商参与本次调研所发生的任何费用承担责任。

3. 供应商提交的资料不予退还，采购人对其商业秘密予以保密，并可对调研结果进行汇总、分析后在采购文件中参考使用。

4. 供应商须保证所提交资料真实、合法、有效；发现有弄虚作假情形的，取消其参与本项目后续采购活动的资格。

5. 参与本次市场调研不影响供应商参加本项目后续采购活动，亦不因此获得任何优先或排他性权利。

附件：1.电梯拆除服务报价表

2.市场调研报名表

3.拟拆除电梯主要参数表

附件1

中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼电梯拆除服务报价表

| 序号 | 电梯编号 | 电梯类别及型号 | 主要参数 | 参考数量（台） | 单台拆除价格（元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#直梯 | 病床梯（日立MCA-B1600-2S90） | 6层站／1600kg／1.5m/s | 1 |  | 含轿厢、对重、导轨、厅门及机房相关设备拆除，场内搬运及分类集中堆放 |
| 2 | 2#直梯 | 病床梯（日立MCA-B1600-2S90） | 6层站／1600kg／1.5m/s | 1 |  | 含轿厢、对重、导轨、厅门及机房相关设备拆除，场内搬运及分类集中堆放 |
| 合计 | — | — | — | 2 |  | 按实际拆除台数结算 |

填报说明：1. 价格需填报含税价格；2. 本表报价仅供市场调研参考，不作为投标报价或成交依据。

填报单位（盖章）：　　　　　　　填报日期：　　年　　月　　日

附件2

市场调研报名表

| 项目 | 填报内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 地址 |  |
| 联系人及联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 相关资质及等级 |  |
| 拟投入电梯拆除作业人员及高处作业人员持证情况 |  |
| 近三年类似项目业绩 |  |
| 备注 |  |

填报单位（盖章）：　　　　　　　填报日期：　　年　　月　　日

附件3

中山大学中山眼科中心区庄院区1号楼拟拆除电梯主要参数表

| 项目 | 1#直梯 | 2#直梯 |
| --- | --- | --- |
| 电梯编号 | 1#直梯 | 2#直梯 |
| 电梯类别 | 病床梯 | 病床梯 |
| 安装位置 | 区庄院区1号楼 | 区庄院区1号楼 |
| 生产厂家 | 日立 | 日立 |
| 电梯型号 | MCA-B1600-2S90 | MCA-B1600-2S90 |
| 出厂编号 | 18G001172 | 18G001173 |
| 使用证编号 | 梯粤A500096553 | 梯粤A500098586 |
| 注册代码 | 31704401042018040002 | 31704401042018070001 |
| 出厂日期 | 2018年4月 | 2018年7月 |
| 年检月份 | 3月 | 3月 |
| 电梯功率（kW） | 27 | 27 |
| 额定速度（m/s） | 1.5 | 1.5 |
| 停站楼层 | 6 | 6 |
| 额定承载量（kg） | 1600 | 1600 |
| 电梯门尺寸 宽×高（mm） | 1100×2100 | 1100×2100 |
| 电梯轿厢尺寸 宽×内长（mm） | 1550×2523 | 1550×2523 |

填报说明：1.本表所列为拟拆除电梯的参考参数，实际参数以现场为准；（本项目不统一组织现场踏勘）。